## Slide 1: Sell it
WebApplication by Skender Zenullahu, Oscar Martinez & Claudio Calamia

## Slide 2: Inhaltsverzeichnung
Geplant & Erreicht
Vorgehen
Erfolge
Testing
Fazit
Live Demo

## Slide 3: Geplant / Erreicht
Registration/Login
Navigationsbar
Kategorien
Details über Account sehen/ z.T veränderbar
Produkte erstellen
Warenkorb mindest Funktionalität
Searchbar
Orders
Warenkorb erweiterte Funktionalitäten

## Slide 4: Vorgehen
SCRUM
Google material design
z.T nach Userstorys vorgegangen. (Scrum)
Design
Datenbank
Funktionalität
Error Page

## Slide 5: Testing
Footer Links führen zur Hauptseite
Warenkorb Anzahl Produkte
In Arbeit…

## Slide 6: Fazit
Hätten z.T effizienter arbeiten können
Zu viel Fokus auf Design
Gutes Teamwork
Viel gelernt
Gute Niveustufe

## Slide 7: Ziele für Nächstes Projekt
Weniger auf Design fokussieren
Schneller/effizienter starten
Mehr auf User Storys schauen